| Bé x©y dùng Sè : 46 /BXD – KTXD V/v: Bï gÝa vËt liÖu gãi thÇu sè 3- Dù ¸n c¶i t¹o, n©ng cÊp Quèc lé 22 B T©y Ninh | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2009 |
| --- | --- |

KÝnh göi: C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng giao th«ng

Tr¶ lêi V¨n b¶n sè 139/KTKH ngµy 04/3/2009 cña C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng giao th«ng ®Ò nghÞ h­íng dÉn tÝnh bï gi¸ vËt liÖu ®èi víi gãi thÇu Sè 3 thuéc Dù ¸n c¶i  t¹o, n©ng cÊp Quèc lé 22B T©y Ninh thuéc lo¹i hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh theo c¸c Th«ng t­ cña Bé X©y dùng, vÒ viÖc nµy Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

Bï gÝa vËt liÖu gãi thÇu sè 3 - Dù ¸n c¶i  t¹o, n©ng cÊp Quèc lé 22 B T©y Ninh cña C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng giao th«ng

Ngµy 18/3, Bé X©y dùng ®· cã c«ng v¨n

Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c hîp ®ång, gãi thÇu ®· vµ ®ang triÓn khai thùc hiÖn theo h×nh thøc gi¸ hîp ®ång trän gãi, gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh; Tr­êng hîp Gãi thÇu sè 3 thuéc Dù ¸n c¶i  t¹o, n©ng cÊp Quèc lé 22B T©y Ninh ®­îc c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång theo h×nh thøc gi¸ hîp ®ång ®iÒu chØnh th× kh«ng thuéc ®èi t­îng ¸p dông cña Th«ng t­ nµy;

ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ®èi víi gãi thÇu Sè 3 thuéc Dù ¸n c¶i  t¹o, n©ng cÊp Quèc lé 22B T©y Ninh nãi trªn thùc hiÖn theo néi dung hîp ®ång ký kÕt gi÷a c¸c bªn; Tr­êng hîp trong hîp ®ång cã néi dung ch­a râ th× chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu x¸c ®Þnh râ (néi dung ®iÒu chØnh, ph¹m vi ®iÒu chØnh, ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh vµ c¨n cø ®iÒu chØnh) lµm c¬ së cho viÖc ký bæ sung gi¸ hîp ®ång ®Ó thanh to¸n, quyÕt to¸n.

C¨n cø ý kiÕn nªu trªn, C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng giao th«ng thèng nhÊt víi chñ ®Çu t­ ®Ó tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh./.

|  |  | TL.Bé tr­ëng |
| --- | --- | --- |
| N¬i nhËn : |  | vô tr­ëng vô kinh tÕ x©y dùng |
| - Nh­ trªn; |  |  |
| - L­u VP,Vô KTXD, M5. |  |  |
|  |  | Ph¹m V¨n Kh¸nh |