| Bé X©y dùng Sè: 2180/BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: h­íng dÉn ®iÒu chØnh hÖ sè nh©n c«ng cho dù ¸n Hå chøa n­íc s«ng Ray (hîp phÇn kªnh m­¬ng). | Hµ Néi, ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2011 |

| KÝnh göi: | Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu |
| --- | --- |

Bé X©y dùng ®· nhËn ®­îc c«ng v¨n sè 1962/SNN-KH ngµy 02/12/2011 cña Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu vÒ viÖc h­íng dÉn ®iÒu chØnh hÖ sè nh©n c«ng cho dù ¸n Hå chøa n­íc s«ng Ray (hîp phÇn kªnh m­¬ng). Sau khi nghiªn cøu, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

Theo Hå s¬ mêi thÇu t¹i môc 38 (nªu trong c«ng v¨n sè 1962/SNN-KH ngµy 02/12/2011) ®· nªu: “….mçi chØ sè hoÆc gi¸ ®­îc ¸p dông cho mét lo¹i chi phÝ t­¬ng øng trong B¶ng sè liÖu ®iÒu chØnh vµo thêi ®iÓm 28 ngµy tr­íc ngµy Nhµ thÇu nép hå s¬ thanh to¸n”, do vËy, ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi ng­êi lao ®éng, kh«ng tr¸i Hå s¬ mêi thÇu, phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh viÖc ®iÒu chØnh hÖ sè nh©n c«ng do c¸c bªn tho¶ thuËn theo nguyªn t¾c: chØ sè ®iÒu chØnh chi phÝ nh©n c«ng x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy møc l­¬ng tèi thiÓu ë thêi ®iÓm cÇn ®iÒu chØnh (míi) chia cho møc l­¬ng tèi thiÓu ë thêi ®iÓm gèc (cò).

Víi néi dung trªn, Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh./.

| N¬i nhËn: | KT. Bé tr­ëng |
| --- | --- |
| - Nh­ trªn; - L­u VT, Vô KTXD, TH.a8. | Thø tr­ëng (®· ký) TrÇn V¨n S¬n |