| BỘ XÂY DỰNG Số: 243/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012 |

| Kính gửi: | Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1270/HT1-QLDA ngày 09/11/2012 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì khi Nhà nước thay đổi chế độ tiền lương về nguyên tắc là được điều chỉnh giá hợp đồng. Khi đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng sẽ được áp dụng cho tất cả các công việc trong hợp đồng đã ký (tất cả các công việc trong bảng dự toán hợp đồng, bill thầu), không phân biệt các công việc có mã hiệu định mức theo quy định của Nhà nước hay không có mã hiệu định mức (công việc có mã hiệu TT), trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, nếu các hợp đồng được ký kết giữa Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 và Công ty cổ phần LILAMA 18 không có thỏa thuận không được điều chỉnh giá cho các công việc có mã hiệu TT, thì việc điều chỉnh giá cho các hợp đồng này khi Nhà nước thay đổi chế độ tiền lương được áp dụng cho tất cả các công việc trong bảng dự toán hợp đồng  (bill thầu).

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (®· ký) Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |