| Bé X©y dùng Sè: 149 /BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: thanh to¸n, quyÕt to¸n chi phÝ di chuyÓn lùc l­¬ng thi c«ng dù ¸n thñy ®iÖn Sª San 3. | Hµ Néi, ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2013 |

| KÝnh göi: | - TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam; - Tæng C«ng ty S«ng §µ; |
| --- | --- |

Bé X©y dùng nhËn ®­îc c«ng v¨n sè 1392/EVN-§T-QLXD ngµy16/4/2013  của TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam vµ c¸c c«ng v¨n: sè 1383/TCT-Kte ngµy 21/6/2013, sè 1182/TCT-Kte ngµy 04/6/2013, sè 488/TCT-Kte ngµy 14/3/2013, sè 1526/TCT-Kte ngµy 08/7/2013 cña Tæng C«ng ty S«ng §µ vÒ viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn thanh to¸n, quyÕt to¸n chi phÝ di chuyÓn lùc l­îng thi c«ng dù ¸n thñy ®iÖn Sª San 3. Sau khi xem xÐt c¸c v¨n b¶n trªn vµ v¨n b¶n sè 0562/TCNL-T§ ngµy 11/6/2013 cña Tæng côc N¨ng l­îng – Bé C«ng Th­¬ng göi Tæng C«ng ty S«ng §µ  vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn chi phÝ di chyÓn lùc l­îng thi c«ng c«ng tr×nh thñy ®iÖn Sª San 3, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

a) ViÖc thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp ®ång thùc hiÖn theo néi dung ®· ®­îc c¸c bªn ký  kÕt vµ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc cã liªn quan. C¸c tháa thuËn trong hîp ®ång vÒ chi phÝ di chuyÓn lùc l­îng thi c«ng dù ¸n thñy ®iÖn Sª San 3 phï hîp víi thêi ®iÓm Tæng c«ng ty S«ng §µ thùc hiÖn viÖc di chuyÓn lùc l­îng thi c«ng ®Õn c«ng tr­êng (tr­íc thêi ®iÓm Th«ng t­ sè 04/2005/TT-BXD ngµy 01/4/2005 cña Bé X©y dùng vÒ h­íng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n §Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cã hiÖu lùc), phï hîp víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 09/2000/TT-BXD ngµy 17/7/2000 cña Bé X©y dùng vÒ h­íng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t­.

b) Nhµ m¸y ®· x©y dùng ®­a vµo vËn hµnh tõ n¨m 2006 nh­ng ®Õn th¸ng 12/2009 Ban qu¶n lý dù ¸n thñy ®iÖn 4 míi tr×nh TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam phª duyÖt chi phÝ di chuyÓn lùc l­îng thi c«ng lµ cÇn ph¶i rót kinh nghiÖm. Tuy nhiªn, ®©y lµ c«ng tr×nh thùc hiÖn theo h×nh thøc tæng thÇu EPC, nªn viÖc phª duyÖt chi phÝ di chuyÓn lùc l­îng thi c«ng c«ng tr×nh thñy ®iÖn Sª San 3 theo ®Ò nghÞ cña Ban Qu¶n lý dù ¸n thñy ®iÖn 4 (theo c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång EPC ®· ký kÕt gi÷a c¸c bªn) lµ phï hîp.

Víi néi dung trªn, TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam, Tæng C«ng ty S«ng §µ tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh./.

| N¬i nhËn: | TL. Bé tr­ëng |
| --- | --- |
| - Nh­ trªn; - TT TrÇn V¨n S¬n (®Ó b/c); - Bé C«ng Th­¬ng; - L­u VT, Vô KTXD, TH.a8. | Vô tr­ëng Vô Kinh tÕ X©y dùng Đã ký Ph¹m V¨n Kh¸nh |