| BỘ XÂY DỰNG Số: 56 /BC – BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2017 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư

6 tháng đầu năm  2017

Kính gửi:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Văn bản số 6081/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 27/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng tổng hợp tình hình theo yêu cầu như sau:

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN

## Trong 6 tháng đầu năm năm 2017, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách ngành Xây dựng. Cụ thể như sau:

## 1. Về văn bản quy phạm pháp luật đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng 02 dự án Luật (Luật Quản lý phát triển đô thị và Luật Kiến trúc) đã được Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018. Đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 06 văn bản, gồm: 02 Nghị định, 02 Quyết định.

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh; rà soát các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo lộ trình.

Quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của Bộ đã tuân thủ các quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn, không có sai sót về thẩm quyền, trình tự cũng như thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

## 2. Về các văn bản ban hành theo thẩm quyền của Bộ Xây dựng

Tính đến 20/7/2016, ban hành theo thẩm quyền 09 Thông tư; đề xuất với Chính phủ xây dựng Luật Cấp nước để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và đang tiếp tục nghiên cứu soạn thảo để ban hành các Thông tư còn lại theo đúng tiến độ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Về công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; tổ chức triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 đồ án và 02 nhiệm vụ quy hoạch; hoàn thành việc tổ chức lập, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016, Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm tra, rà soát các quy hoạch liên quan đến công tác quản lý đô thị, cấp phép xây dựng tại các địa phương; chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, nhất là quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng các khu đô thị mới, chung cư cao tầng;

Công nhận phân loại đô thị cho 08 đô thị. Tính đến hết tháng 6/2017 toàn quốc có 805 đô thị, gồm: 02 đô thị đặc biệt, 17 đô thị loại I, 25 đô thị loại II, 43 đô thị loại III, 85 đô thị loại IV và 633 đô thị loại V;

Các chương trình, dự án phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể: Tổng công suất thiết kế các nhà máy nước đô thị toàn quốc đạt khoảng 8,5 triệu m3/ngđ; (tăng 0,5 triệu m3/ngđ so với cuối năm 2016). Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước ước đạt khoảng 84,5% (tăng 1% so với cuối năm 2016); Tỷ lệ thất thoát thất thu khoảng 23% (giảm 0,5% so với cuối năm 2016); Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đô thị đạt khoảng 85%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải nông thôn đạt khoảng 40%-50%.

Về công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng đã đã soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng, trong đó có nhiều nội dung đổi mới theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền hợp lý trong quản lý các hoạt động xây dựng, nhất là đối với TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; phân định rõ trách nhiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư, đồng thời cắt giảm các quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp;

Về công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng: Tỷ lệ cắt giảm chi phí sau thẩm định dự án vào khoảng 1,77 % tổng mức đầu tư; thông qua việc thẩm định thiết kế, dự toán đã cắt giảm chi phí khoảng 8,46 % so với dự toán; tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thiết kế chiếm khoảng 26,3%, góp phần chống thất thoát, lãng phí đối với các dự án sử dụng ngân sách nhà nước.

Chất lượng các công trình xây dựng về cơ bản được đảm bảo; chất lượng các công trình trọng điểm, có quy mô lớn được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thiết kế, đưa vào vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm tra 150 đợt đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý; tổ chức kiểm tra an toàn hồ đập 10 công trình; kịp thời kiểm tra, giải quyết một số sự cố công trình; thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và phòng cháy, chữa cháy;

Hệ thống quy chuẩn xây dựng, các công cụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng được tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ngày càng đồng bộ, đầy đủ, theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, tiệm cận xu hướng phát triển công nghệ và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng”. Hiện đang tiếp tục xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng đến 2020, tầm nhìn 2030 ”.

Về công tác quản lý phát triển vật liệu xây dựng: Các quy hoạch sản phẩm vật liệu xây dựng được tổ chức rà soát theo hướng loại bỏ các quy  hoạch sản phẩm không mang tính thiết yếu để thị trường tự điều tiết (như quy hoạch kính phẳng xây dựng,...); tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương nghiên cứu, lập và phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của địa phương. Xây dựng kế hoạch để triển khai "Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng”.

Thị trường vật liệu xây dựng trong 6 tháng đầu 2017 nhìn chung vẫn ổn định. Các quy hoạch, chương trình phát triển vật liệu xây dựng tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Về công tác quản lý phát triển nhà ở và thị trường bất động sản tập trung nghiên cứu, bổ sung, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp huy động các nguồn lực cho công tác phát triển nhà ở; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trọng điểm. Tính đến hết tháng 6 năm 2017, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 23 m2sàn/người, tăng 0,2 m2 sàn so với năm 2016, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã hoàn thành thêm khoảng 0,06 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, đưa tổng diện tích nhà ở xã hội khu vực đô thị đạt khoảng 3,76 triệu m2.

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thực hiện, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi để thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển thị trường bất động sản, đảm bảo yêu cầu tăng cường vai trò quản lý của nhà nước để kiểm soát thị trường phát triển ổn định, lành mạnh;			Trong 6 tháng đầu năm 2017, thị trường bất động sản duy trì tăng trưởng ổn định, tồn kho tiếp tục giảm, tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng trưởng. Thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại một số địa phương ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) phát triển mạnh đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án

1.1. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư

Trên cơ sở danh mục dự án, mức vốn được phân bổ cho từng dự án theo Quyết định số 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 1989/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ Xây dựng đã rà soát, phân bổ vốn đầu tư cho từng dự án theo danh mục, nguồn vốn đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2017 giao Bộ Xây dựng quản lý là 483,438 tỷ đồng (trong đó: Vốn trong nước là 292,36 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 191,078 tỷ đồng) cụ thể theo ngành, lĩnh vực như sau:

+ Ngành Cấp nước, thoát nước và XLRT, nước thải:	4,200 tỷ đồng;

+ Ngành Thể thao:	7,370 tỷ đồng;

+ Ngành Khoa học, công nghệ:	33,000 tỷ đồng;

+ Ngành công nghệ thông tin:	5,000 tỷ đồng;

+ Ngành Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp:	338,168 tỷ đồng;

(Trong đó: Dự án Đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại láng Hòa Lạc là 121,39 tỷ đồng)

+ Ngành y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm:	30,000 tỷ đồng;

+ Ngành xã hội:	17,000 tỷ đồng;

+ Ngành Tài nguyên và môi trường:	1,890 tỷ đồng;

+ Ngành Quản lý nhà nước:	32,510 tỳ đồng;

+ Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin:	14,300  tỷ đồng.

Việc phân bổ vốn cho các dự án năm 2017 đã được Bộ Xây dựng thực hiện đảm bảo quy định về thời gian, cơ cấu ngành, lĩnh vực và danh mục dự án theo quy định.

1.2. Kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2017,  ngoài việc tăng cường đôn đốc kiểm tra, rà soát tiến độ các dự án trong kế hoạch và hướng dẫn chuẩn bị tốt các dự án thực hiện đầu tư trong năm theo đúng mục tiêu, đúng quy định Bộ Xây dựng còn kiên quyết chỉ phê duyệt quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối, bố trí đủ vốn hoàn thành dự án đầu tư.

Ngoài ra, việc xây dựng, ban hành các quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư; rà soát và kiện toàn các ban quản lý dự án, áp dụng các chế tài cần thiết đối với các đơn vị thi công xây lắp và tư vấn tránh để xảy ra tình trạng chậm tiến độ thực hiện với lý do không chính đáng hoặc không đạt chất lượng cũng tạo tiền đề tốt để sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước giao Bộ Xây dựng quản lý năm 2017.

Tính đến 24/7/2016, giá trị giải ngân vốn đầu tư công được 245,03 tỷ đồng (trong đó vốn trong nước được 106,2 tỷ đồng, vốn nước ngoài được 138,7 tỷ đồng) đạt 50,69% kế hoạch năm 2017.

Dự kiến trong năm 2017, các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước giao Bộ Xây dựng quản lý đưa được 06 dự án vào khai thác sử dụng và hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

(Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm)

2. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Trong các tháng cuối năm 2017, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch phân bổ năm 2017, Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 5/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017. cụ thể như sau:

- Nghiêm túc thực hiện công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo chất lượng, mục tiêu và tiến độ triển khai của dự án; phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngân sách 2017;

- Đối với các dự án trọng điểm của Bộ: Tập trung đôn đốc, phối hợp với các Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; đẩy nhanh công tác bàn giao, nghiệm thu và thanh toán đối với Dự án ĐTXD công trình Nhà quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới);

- Trường hợp, các đơn vị được giao vốn đầu tư năm 2017 nhưng không hoàn thành kế hoạch nếu bị thu hồi về ngân sách nhà nước, Thủ trưởng đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, Bộ Xây dựng sẽ không cấp bổ sung khoản kinh phí bị thu hồi.

IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN KHÁC

Triển khai theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2012 về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Bộ Xây dựng, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ trình kế hoạch đầu tư, danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B và thông báo với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp và giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B và báo cáo về Bộ đối với các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

V. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo

Về thời gian nộp báo cáo nhìn chung các Chủ đầu tư đã nghiêm túc thực hiện đúng hạn thời gian quy định nộp báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

Về nội dung báo cáo căn cứ vào báo cáo tình hình thực hiện giám sát đánh giá đầu tư của các đơn vị gửi Bộ Xây dựng, công tác giám sát, đánh giá đầu tư là công tác thường xuyên được các Ban quản lý, Chủ đầu tư quan tâm. Hầu hết các dự án đều được thực hiện đảm bảo trình tự thủ tục đầu tư theo đúng quy định. Về nội dung Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư đã nêu chi tiết hơn so với các kỳ báo cáo trước. Tuy nhiên, một số báo cáo còn chung chung sơ sài chưa đầy đủ thông tin theo nội dung và biểu mẫu theo quy định.

2. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ

2.1. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Các Ban quản lý/đơn vị được Bộ Xây dựng giao làm Chủ đầu tư dự án, thay mặt Bộ Xây dựng giám sát chặt chẽ quá trình thi công của các nhà thầu xây dựng, tiến độ thực hiện của dự án,… định kỳ các Ban quản lý, Chủ đầu tư dự án có báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc (nếu có). Riêng đối với dự án đầu tư do Bộ Xây dựng làm Chủ đầu tư, định kỳ tháng lãnh đạo Bộ Xây dựng có buổi làm việc rà soát tiến độ triển khai.

Ngoài ra, triển khai Quyết định số 108/QĐ-BXD ngày 2/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện nhiệm vụ Giám sát, đánh giá đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn NSNN năm 2017, Bộ Xây dựng đã thành lập 02 Đoàn công tác trực tiếp làm việc với một số Ban quản lý/Chủ đầu tư rà soát các dự án với mục đích giám sát, đánh giá tình hình triển khai của dự án nhằm đảm bảo cho hoạt động đầu tư chung của từng dự án đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, phù hợp với mục tiêu và thực hiện đúng pháp luật, chính sách của Nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, bộ phận chuyên môn đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai của 100% dự án được phân bổ vốn đầu tư công năm 2017. Ngoài ra, Đoàn công tác đã rà soát phân nhóm dự án ưu tiên để tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, Đoàn tiến hành kiểm tra một số đơn vị, phát hiện và kịp thời điều chỉnh nghiệp vụ quản lý đầu tư mà các đơn vị này chưa hoàn thiện như:

- Các dự án đã thực hiện kiểm tra: Phối hợp với đơn vị sắp xếp khoa học hồ sơ, chứng từ liên quan đến dự án; Rà soát đảm bảo các cán bộ tham gia Ban quản lý, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn giám sát thi công,… có đầy đủ các chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của pháp luật.

- Các dự án thực hiện theo dõi qua công tác báo cáo: Bộ Xây dựng đã ban hành các văn bản số 31/BXD-KHTC ngày 28/02/2017; 126/BXD-KHTC ngày 9/6/2017, theo đó, đôn đốc các đơn vị tập trung đẩy nhanh các việc liên quan đến dự án, đối với phần khối lượng đã hoàn thành sớm gửi hồ sơ thanh toán ra kho bạc nhà nước nhằm đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư đã được bố trí năm 2017.

2.2.Đối với các dự án do doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo yêu cầu các đơn vị lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; các dự án được phê duyệt phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết của từng ngành, lĩnh vực. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc Bộ ban hành các quyết định nội bộ quy định quy trình công tác, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án do đơn vị thực hiện. Ngoài ra, định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư về Bộ Xây dựng theo qui định tại Quyết định 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng.

Trên đây là báo cáo tình hình giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VT, KHTC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |