| Bé X©y dùng Sè 400 /BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: H­íng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång. | Hµ Néi, ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2009 |

| KÝnh göi: | Tæng C«ng ty C¶ng hµng kh«ng miÒn Trung |
| --- | --- |

Bé X©y dùng ®· nhËn ®­îc c«ng v¨n sè 249/CV-TCTCHKMT ngµy 04/3/2009 cña Tæng C«ng ty C¶ng hµng kh«ng miÒn Trung vÒ h­íng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång. Sau khi nghiªn cøu, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

1. NÕu hîp ®ång tæng thÇu EPC ®· vµ ®ang triÓn khai thùc hiÖn theo h×nh thøc gi¸ hîp ®ång trän gãi, h×nh thøc gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh th× nh÷ng khèi l­îng thùc hiÖn tõ ngµy 01/01/2007 trë ®i, thùc hiÖn ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång theo néi dung h­íng dÉn t¹i Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008, v¨n b¶n sè 1551/BXD-KTXD ngµy 01/8/2008, v¨n b¶n sè 2057/BXD-KTXD ngµy 13/10/2008 vµ v¨n b¶n sè 26/BXD-KTXD ngµy 09/01/2009 cña Bé X©y dùng.

Ph­¬ng ph¸p, c¸ch thøc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång thùc hiÖn theo h­íng dÉn t¹i c¸c v¨n b¶n nªu trªn.

2. ViÖc thanh to¸n hîp ®ång gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu; nhµ thÇu chÝnh víi nhµ thÇu phô thùc hiÖn trªn c¬ së khèi l­îng ®­îc nghiÖm thu, gi¸ hîp ®ång, c¸c ®iÒu kho¶n tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn trong hîp ®ång vµ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc cã liªn quan.

C¨n cø h­íng dÉn trªn, Tæng C«ng ty C¶ng hµng kh«ng miÒn Trung tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh./.

| N¬i nhËn: | KT. Bé tr­ëng |
| --- | --- |
| - Nh­ trªn; - L­u VP, Vô KTXD, TH.a8. | THø tr­ëng ®· ký TrÇn V¨n S¬n |