| Bé x©y dùng Sè : 307 /BXD – KTXD V/v: Bï gi¸ nhiªn liÖu theo Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD cña BXD | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2008 |
| --- | --- |

KÝnh göi: C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng 1-5

Tr¶ lêi V¨n b¶n sè 407/CV-2008 ngµy 12/11/2008 cña C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng 1-5, tØnh Phó Yªn vÒ bï gi¸ nhiªn liÖu, vËt liÖu x©y dùng theo Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008 vµ V¨n b¶n sè 1551/BXD-KTXD ngµy 1/8/2008 cña Bé X©y dùng, vÒ viÖc nµy Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

1. VÒ nguyªn t¾c gi¸ nhiªn liÖu trong chi phÝ m¸y thi c«ng ®­îc ®iÒu chØnh tiÕp khi gi¸ nhiªn liÖu vÉn cßn biÕn ®éng ngoµi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu so víi gi¸ t¹i thêi ®iÓm th¸ng 01/2008 cña Th«ng t­ sè 03/2008/TT-BXD (gi¸ dÇu lµ 9.300 ®ång/lÝt, gi¸ x¨ng lµ 11.864 ®ång/lÝt). §èi víi gi¸ hîp ®ång lµ ®¬n gi¸ tæng hîp nh­ nªu trong V¨n b¶n sè 407/CV-2008 th× nhµ thÇu ph¶i cã gi¶i tr×nh vÒ ®¬n gi¸ tæng hîp (trong ®ã cã gi¸ ca m¸y), trªn c¬ së gi¶i thÝch cña nhµ thÇu, chñ ®Çu t­ xem xÐt tÝnh hîp lý ®Ó x¸c ®Þnh l­îng nhiªn liÖu tiªu hao trªn c¬ së ®Þnh møc hao phÝ nhiªn liÖu do cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh, c«ng bè; ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo h­íng dÉn t¹i c¸c Th«ng t­ cña Bé X©y dùng.

2. ViÖc gi¶i quyÕt ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång theo Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ®èi víi tr­êng hîp chËm tiÕn ®é theo h­íng dÉn t¹i V¨n b¶n sè 2057/BXD-KTXD ngµy 13/10/2008 cña Bé X©y dùng.

C¨n cø ý kiÕn nªu trªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng 1-5 nÕu cßn v­íng m¾c b¸o c¸o Së X©y dùng tØnh Phó Yªn ®Ó ®­îc h­íng dÉn thùc hiÖn./.

|  |  | TL.Bé tr­ëng |
| --- | --- | --- |
| N¬i nhËn : |  | vô tr­ëng vô kinh tÕ x©y dùng |
| - Nh­ trªn; |  |  |
| - L­u VP,Vô KTXD, M5. |  | D· ký |
|  |  | Ph¹m V¨n Kh¸nh |