| Bé X©y dùng Sè: 180 /BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: h­íng dÉn ¸p dông Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008. | Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 10 n¨m 2011 |

| KÝnh göi: | C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng S«ng Thao |
| --- | --- |

Bé X©y dùng ®· nhËn ®­îc c«ng v¨n sè 439/XMST-KTKH ngµy 25/8/2011 cña C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng S«ng Thao vÒ h­íng dÉn ¸p dông Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008. Sau khi nghiªn cøu, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ vµ hîp ®ång x©y dùng do biÕn ®éng gi¸ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ vËt liÖu x©y dùng ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c hîp ®ång, gãi thÇu ®· vµ ®ang triÓn khai thùc hiÖn theo h×nh thøc gi¸ hîp ®ång trän gãi, h×nh thøc gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh tr­íc thêi ®iÓm Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc.

- §èi t­îng ®­îc h­ëng bï gi¸ vËt liÖu x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD lµ nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng.

- Hîp ®ång EPC trän gãi ®­îc ký kÕt, cã hiÖu lùc tr­íc ngµy cã hiÖu lùc cña Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008  vµ thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc bï gi¸ vËt liÖu lµ ®èi t­îng ®iÒu chØnh cña Th«ng t­ nµy. Khi ®ã, viÖc bï gi¸ vËt liÖu thùc hiÖn theo h­íng dÉn cô thÓ trong Th«ng t­ vµ v¨n b¶n sè 1551/BXD-KTXD ngµy 01/8/2008 cña Bé X©y dùng.

3. Theo h­íng dÉn t¹i v¨n b¶n sè 2057/BXD-KTXD ngµy 13/10/2008 ®èi víi c«ng t¸c gia c«ng chÕ t¹o thiÕt bÞ cña lo¹i thiÕt bÞ cÇn gia c«ng chÕ t¹o do nhµ thÇu ViÖt Nam thùc hiÖn trong n­íc th× ®­îc ®iÒu chØnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng h­íng dÉn t¹i Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008; do ®ã, nÕu thiÕt bÞ gia c«ng chÕ t¹o trong n­íc cña dù ¸n nhµ m¸y xi m¨ng S«ng Thao nªu t¹i c«ng v¨n sè 439/XMST-KTKH ngµy 25/8/2011 do nhµ thÇu ViÖt Nam thùc hiÖn th× ®­îc ®iÒu chØnh gi¸ vµ hîp ®ång x©y dùng theo Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008.

Víi néi dung trªn, C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng S«ng Thao tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh./.

| N¬i nhËn: | TL. Bé tr­ëng |
| --- | --- |
| - Nh­ trªn; - L­u VP, Vô KTXD, TH.a8. | Vô tr­ëng Vô Kinh tÕ X©y dùng (®· ký) Ph¹m V¨n Kh¸nh |