| Bé x©y dùng Sè : 192/BXD - KTXD V/v ®iÒu chØnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. |  | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2011 |
| --- | --- | --- |

KÝnh göi:  Ban §Çu t­ vµ X©y dùng 195 – Ban Qu¶n lý Lµng V¨n hãa –

Du lÞch c¸c d©n téc ViÖt Nam

Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 67/CV-B§T 195 ngµy 04/10/2011 cña Ban §Çu t­ vµ X©y dùng 195 thuéc Ban Qu¶n lý Lµng V¨n hãa – Du lÞch c¸c d©n téc ViÖt Nam vÒ viÖc ®iÒu chØnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­  x©y dùng c«ng tr×nh, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo møc ®­îc c«ng bè cña Bé X©y dùng t­¬ng øng víi thêi gian thùc hiÖn dù ¸n trong quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®­îc phª duyÖt. Tr­êng hîp thêi gian thùc hiÖn dù ¸n bÞ kÐo dµi do tÝnh chÊt ®Æc thï: lµ c«ng tr×nh v¨n hãa mang tÝnh nghÖ thuËt cao vÒ mÆt kiÕn tróc, mü thuËt… nh­ nªu t¹i c«ng v¨n sè 67/CV-B§T 195 th× chi phÝ qu¶n lý dù ¸n cã thÓ ®iÒu chØnh theo ph­¬ng ph¸p lËp dù to¸n chi phÝ cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cã hiÖu qu¶.

Trªn ®©y lµ ý kiÕn cña Bé X©y dùng, Ban §Çu t­ vµ X©y dùng 195 c¨n cø h­íng dÉn trªn ®Ó thùc hiÖn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh./.

|  |  | TL. Bé tr­ëng |
| --- | --- | --- |
| N¬i nhËn : |  | Vô tr­ëng vô kinh tÕ x©y dùng |
| - Nh­ trªn; - L­u VP, KTXD (Nh5). |  | (®· ký) |
|  |  | Ph¹m V¨n Kh¸nh |