| # BỘ XÂY DỰNG Số: 53/BXD-KTXD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v: Vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình. | ## Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012 |

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 04 CV/TTr ngày 6/1/2012 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị về vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Đối với dự án như nêu tại tài liệu kèm theo văn bản số 04 CV/TTr, chi phí lập dự án đầu tư được tính bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án loại công trình giao thông là phù hợp.

2. Đối với chi phí thiết kế được tính bằng tỷ lệ % theo quy định của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán được duyệt của công trình (giao thông: đường, cầu; hạ tầng: công trình cấp, thoát nước; công nghiệp: đường dây, trạm biến áp, điện chiếu sáng…).

3. Chi phí giám sát thi công xây dựng được xác định theo định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

|  | ### TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD, S(8). | ### VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (đã ký) Phạm Văn Khánh |