| BỘ XÂY DỰNG Số: 1180/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v: điều chỉnh giá hợp đồng. | Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2012 |

| Kính gửi: | Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 445/SXD-KT&VLXD ngày 22/6/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói do điều chỉnh tiền lương tối thiểu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Đối với các hợp đồng xây dựng thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì hợp đồng trọn gói không được điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chính sách.

- Đối với các hợp đồng trọn gói được ký kết trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP, nếu trong hợp đồng các bên có thỏa thuận được điều chỉnh giá hợp đồng khi “Nhà nước thay đổi chính sách: thay đổi tiền lương, thay đổi chế độ chính sách mới làm thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình và chỉ được phép điều chỉnh khi được cấp có thẩm quyền cho phép (Nhà nước cho phép thanh toán”, thì được điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chế độ tiền lương và sau khi được Người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG . (§· Ký) Trần Văn Sơn |
| --- | --- |