| Bé X©y dùng Sè: 198/BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: v­íng m¾c trong thanh to¸n bï gi¸ vËt liÖu theo Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008. | Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2012 |

| KÝnh göi: | Tæng c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng & Th­¬ng m¹i ViÖt Nam |
| --- | --- |

Bé X©y dùng nhËn ®­îc c«ng v¨n sè 930/CTX-XL1 ngµy 20/9/2012 cña Tæng c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng & Th­¬ng m¹i ViÖt Nam vÒ v­íng m¾c trong thanh to¸n bï gi¸ vËt liÖu theo Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ vµ hîp ®ång x©y dùng do biÕn ®éng gi¸ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ vËt liÖu x©y dùng. Sau khi nghiªn cøu, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ vµ hîp ®ång x©y dùng do biÕn ®éng gi¸ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ vËt liÖu x©y dùng ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c hîp ®ång, gãi thÇu ®· vµ ®ang triÓn khai thùc hiÖn theo h×nh thøc gi¸ hîp ®ång trän gãi, h×nh thøc gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh tr­íc thêi ®iÓm Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc; nh÷ng hîp ®ång ký sau ngµy Th«ng t­ cã hiÖu lùc kh«ng thuéc ®èi t­îng ¸p dông cña Th«ng t­ nµy.

1. Hîp ®ång sè 64/H§-XD ngµy 09/7/2007 gi÷a C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ vËn t¶i (TRACODI Co.,Ltd.) vµ  Liªn danh C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng & Th­¬ng m¹i ViÖt Nam – C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y theo h×nh thøc hîp ®ång trän gãi nªn thuéc ®èi t­îng ¸p dông Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD.

2. Néi dung Hîp ®ång x©y dùng phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt lµ c¨n cø ph¸p lý cao nhÊt ®Ó c¸c bªn tæ chøc thùc hiÖn, thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp ®ång; viÖc TRACODI Co.,Ltd. kh«ng phª duyÖt tiÕn ®é lµ vi ph¹m Kho¶n 3.2 §iÒu 3 Hîp ®ång sè 64/H§-XD ngµy 09/7/2007 nªn kh«ng cã c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh tiÕn ®é (nhanh hoÆc chËm) trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång.

3. ViÖc Tæng c«ng ty giÊy ViÖt Nam (VINAPACO) lµ ®¬n vÞ thõa kÕ quyÒn vµ nghÜa vô TRACODI Co.,Ltd c¨n cø khèi l­îng ®· ®­îc TRACODI Co.,Ltd nghiÖm thu ®Ó lËp, duyÖt dù to¸n bï gi¸ bæ sung trªn c¬ së tiÕn ®é ®­îc Ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ phª duyÖt vµ th­¬ng th¶o ký phô lôc hîp ®ång bæ sung víi Nhµ thÇu lµm c¬ së thanh to¸n, quyÕt to¸n gi¸ c«ng tr×nh lµ phï hîp.

Víi néi dung trªn, Tæng c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng & Th­¬ng m¹i ViÖt Nam tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh./.

| N¬i nhËn: | TL. Bé tr­ëng |
| --- | --- |
| - Nh­ trªn; - L­u VT, Vô KTXD, TH.a8. | Vô tr­ëng Vô Kinh tÕ X©y dùng (®· ký) Ph¹m V¨n Kh¸nh |