| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 405/BXD-VLXD V/v: Tiến độ đầu tư dự án Nhà máy xi măng Thăng Long 2 - Quảng Ninh. | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Thăng Long 2

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 56/TLCC2/2012 ngày 28/12/2012 của Công ty cổ phần xi măng Thăng Long 2, báo cáo kế hoạch thực hiện đầu tư dự án Nhà máy xi măng Thăng Long 2 – Quảng Ninh, trong đó có đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh Quy hoạch đầu tư dự án xi măng Thăng Long 2 trong giai đoạn 2012-2016. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1488/2011/QĐ-TTg ngày 29/8/2011, trong đó dự án xi măng Thăng Long 2 công suất 2,3 triệu tấn XM/năm được định hướng đầu tư trong giai đoạn 2016-2020.

Tính đến cuối năm 2012, tổng công suất thiết kế của các nhà máy xi măng đang vận hành trong toàn quốc là 68,59 triệu tấn. Trong khi đó tổng sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu năm 2012 chỉ đạt 53,61 triệu tấn (đạt khoảng 80% công suất thiết kế). Năm 2013 dự kiến sẽ hoàn thành đầu tư để đưa vào vận hành thêm 7 dự án xi măng mới với công suất tăng thêm là 10,85 triệu tấn, đưa tổng công suất thiết kế của các nhà máy lên 79,35 triệu tấn. Nhu cầu xi măng năm 2013 bao gồm sử dụng trong nước và xuất khẩu được dự tính khoảng 56-57 triệu tấn (đạt khoảng 70,5% công suất thiết kế). Để giảm bớt khó khăn về mất cân đối cung cầu xi măng trong toàn quốc từ nay đến năm 2015, nhằm huy động tối đa công suất thiết kế của các nhà máy xi măng hiện có, phát huy hiệu quả đầu tư của các nhà máy xi măng đang vận hành cũng như đang xây dựng, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho giãn tiến độ đầu tư một số dự án xi măng sang giai đoạn sau năm 2015, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch một số dự án xi măng.

Với tình hình đầu tư và cân đối cung cầu nêu trên, Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty cổ phần xi măng Thăng Long 2 thực hiện đầu tư dự án theo đúng tiến độ nêu trong Quyết định số 1488/2011/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ đầu tư chỉ được phép triển khai thực hiện đầu tư dự án sau năm 2015. Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, chỉ đạo chủ đầu tư triển khai, thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã quy định, tuân thủ đúng trình tự thủ tục hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn thiết bị dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến, đáp ứng các chỉ tiêu tiêu hao điện năng, nhiệt năng, vệ sinh môi trường./.

| Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh Quảng Ninh; - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu: VT, VLXD. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) # Nguyễn Trần Nam |
| --- | --- |