| BỘ XÂY DỰNG Số: 506/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v: hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013 |

| Kính gửi: | Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 181/SGTVT ngày 30/01/2013 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 181/SGTVT, trong hợp đồng xây dựng số 25/2010/HĐXD các bên đã thỏa thuận “Định mức điều chỉnh giá lấy theo Hồ sơ trúng thầu”. Vì vậy, việc điều chỉnh giá hợp đồng này căn cứ vào cơ cấu giá trúng thầu trong Hồ sơ trúng thầu của nhà thầu là phù hợp.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (®· ký) Trần Văn Sơn |
| --- | --- |