| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 91/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn quyết toán hợp đồng xây dựng. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013. |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Trả lời văn bản số 145/CV-HHVN ngày 11/4/2013 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam về việc hướng dẫn quyết toán khối lượng thép trong công trình xây dựng đã hoàn thành, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.

Công việc thí nghiệm thép nhằm đảm bảo chất lượng thép đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp nhà thầu sử dụng khối lượng đơn vị (kg/m) của thép theo đường kính danh định phù hợp với tiêu chuẩn và hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được duyệt để quyết toán công trình là phù hợp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(L6). |  | (®· ký) |
|  |  | Phạm Văn Khánh |