| # BỘ XÂY DỰNG Số: 1058/BXD-KTXD V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án ĐTXDCT. |  | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2013 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi :   Trường Đại học Ngoại thương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 131/CVĐHNT-QTTB của trường Đại học Ngoại thương về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình ký túc xá 7 tầng -Trường Đại học Ngoại thương, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại tiết d, khoản 1, Điều 14 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ thì dự án được điều chỉnh trong trường hợp: “Do biến động bất thường của giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, tỷ giá hối đoái đối với phần vốn có sử dụng ngoại tệ hoặc do Nhà nước ban hành các chế độ, chính sách mới có quy định được thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình”.

2. Trường hợp Dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá 7 tầng -Trường Đại học Ngoại thương nêu tại công văn số 131/CVĐHNT-QTTB được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 3102/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2009, dự án thực hiện theo quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009. Vì vậy, chủ đầu tư trình Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.

Trường Đại học Ngoại thương căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (Nh5). |  | (®· ký) |
|  |  | Trần Văn Sơn |