| BỘ XÂY DỰNG Số: 107/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: đo bóc khối lượng công tác bê tông. | Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2013 |

| Kính gửi: | Ban quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông vận tải |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1260/BQLDA6-DA3 ngày 17/4/2013 và văn bản bổ sung số 1553/BQLDA6-DA3 ngày 15/5/2013 của Ban quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn cách xác định khối lượng bê tông kết cấu công trình thuộc dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Phương pháp xác định khối lượng xây dựng công trình đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010. Theo đó, khi xác định khối lượng công tác bê tông cọc khoan nhồi, khối lượng bê tông dầm phải trừ các khe co dãn, lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích lớn hơn 0,1 m3 (>0,1 m3).

- Việc đo bóc khối lượng công trình thuộc các dự án đang thực hiện trước ngày có hiệu lực của Quyết định số 788/QĐ-BXD theo hướng dẫn kèm theo văn bản số 737/BXD-VP ngày 22/4/2008 của Bộ Xây dựng. Theo đó, khi xác định khối lượng công tác bê tông cọc khoan nhồi, khối lượng bê tông dầm không phải trừ các khe co dãn, lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông.

Ban quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (®· ký) ## Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |