| # BỘ XÂY DỰNG Số : 1097 /BXD - KTXD V/v chỉ số giá xây dựng (đợt 2) cho gói thầu số 07 thuộc DA ĐTXD cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C. |  | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2013 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Ban quản lý dự án Thăng Long - Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 731/QLDA2 ngày 24/5/2013 của Ban quản lý dự án Thăng Long - Bộ Giao thông Vận tải về việc cho ý kiến áp dụng chỉ số giá xây dựng (đợt 2) dùng để điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 07 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các căn cứ pháp lý:

Việc xác định chỉ số giá xây dựng sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 07 (đợt 2) thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C căn cứ vào các văn bản sau:

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

2. Phương pháp và cơ sở dữ liệu tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Phương pháp tính toán: Chỉ số giá xây dựng được tính toán theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng;

- Cơ sở dữ liệu dùng để tính toán chỉ số giá:

+ Giá cả đầu vào để  tính toán chỉ số giá xây dựng phù hợp về chủng loại, quy cách, phù hợp với giá cả thị trường TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc (nơi có công trình xây dựng);

+ Về tỷ trọng các loại vật liệu, nhân công, máy thi công để tính toán chỉ số giá được xác định trên cơ sở giá dự toán gói thầu được phê duyệt và thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, phù hợp với đặc điểm và tính chất công việc của gói thầu.

3. Nhận xét:

- Việc xác định chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 07 (đợt 2) do Viện Kinh tế Xây dựng thông báo tại văn bản số 611/VKT/TTTT ngày 21/5/2013 kèm theo công văn số 731/QLDA2 ngày 24/5/2013 của Ban quản lý dự án Thăng Long có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD;

- Các chỉ số giá xây dựng phản ánh khách quan và phù hợp với sự biến động về giá cả thị trường xây dựng tại TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc (nơi có công trình xây dựng).

4. Một số lưu ý:

- Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình (phần nội tệ) của gói thầu số 07 thuộc dự án đầu tư xây dựng Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C

- Ban quản lý dự án Thăng Long căn cứ ý kiến trên để quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Viện Kinh tế Xây dựng; - Lưu: VT, KTXD (Nh6). |  | (®· ký) |
|  |  | Trần Văn Sơn |