| BỘ XÂY DỰNG Số: 1335 /BXD-KTXD V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2013 |
| --- | --- |

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2608/DKVN-ĐTPT ngày 16/4/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với các dự án phê duyệt theo quy định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 thì Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án khi có biến động bất thường của giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng làm thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình.

2. Đối với các dự án phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 có hiệu lực đến trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP (trừ những dự án thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng): Theo hướng dẫn tại điểm 3, văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng thì đối với những dự án này, chủ đầu tư phải tính đúng, tính đủ chi phí dự phòng trong thời gian thực hiện dự án. Trường hợp tính chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì chủ đầu tư tính toán bổ sung khoản mục chi phí phát sinh này và báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

3. Đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì Người Quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (Nh5). |  | (da ky) |
|  |  | Trần Văn Sơn |