| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 132 /BXD-KTXD V/v: Thanh toán hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2013. |
| --- | --- | --- |

Kính gửi: Tổng Công ty xây dựng số 1 – TNHH Một thành viên

Trả lời văn bản số 871/TCT-QLDA3 ngày 21/6/2013 của Tổng Công ty xây dựng số 1 – TNHH Một thành viên về các vấn đề vướng mắc liên quan đến việc thanh toán hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì hợp đồng trọn gói là hình thức hợp đồng mà giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp có bổ sung khối lượng công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký.

Đối chiếu quy định về hình thức hợp đồng trọn gói trên, trường hợp Tư vấn quản lý dự án và Chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng thanh toán như nêu tại văn bản số 871/TCT-QLDA3 là không phù hợp với quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP. Đối với phần công việc được ký kết hợp đồng trọn gói, Chủ đầu tư phải thanh toán cho Nhà thầu số tiền bằng đúng giá ghi trong hợp đồng sau khi sản phẩm được nghiệm thu theo quy định.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tổng Công ty xây dựng số 1 – TNHH Một thành viên trao đổi với Chủ đầu tư và tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(L6). |  | (®· ký) |
|  |  | Phạm Văn Khánh |