| # BỘ XÂY DỰNG Số : 156/BXD - KTXD V/v áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. |  | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2013 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Ban quản lý dự án Nhiệt điện 1 – Tổng công ty phát điện 3

Trả lời công văn số 1326/ANĐ1-KTKH ngày 27/6/2013 của Ban quản lý dự án Nhiệt điện 1 – Tổng công ty phát điện 3 về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu xây dựng nhà máy chính (EPC) thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1- Tỉnh Quảng Ninh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng đã quy định: “Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định các chỉ số giá cho công trình và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng”. Vì vậy, trường hợp dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1- Tỉnh Quảng Ninh, nếu trong danh mục công bố chỉ số giá xây dựng của tỉnh Quảng Ninh chưa có loại công trình này thì chủ đầu tư tổ chức xác định chỉ số giá cho công trình (có thể thuê các tổ chức tư vấn có đủ năng lực thực hiện việc xác định chỉ số giá xây dựng) và xin ý kiến thỏa thuận với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh trước khi áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng.

Bộ Xây dựng chỉ thỏa thuận chỉ số giá xây dựng đối với các công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án Nhiệt điện 1 – Tổng công ty phát điện 3 căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (Nh6). |  | (đã ký) |
|  |  | Phạm Văn Khánh |