| # BỘ XÂY DỰNG Số: 159/BXD - KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD. | ### Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2013 |

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1504/TTCP-V.III ngày 04/7/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Về nội dung này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định sử dụng vốn nhà nước, không áp dụng cho loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Theo đó, đối với các hợp đồng xây dựng thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này, khi giá cả nguyên nhiên vật liệu có biến động giảm so với giá trong hợp đồng thì cũng phải điều chỉnh giảm.

- Phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được hướng dẫn tại phụ lục của Thông tư số 09/2008/TT-BXD; Theo hướng dẫn tại điểm 3 của văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD, thì đối với các hợp đồng ký từ ngày 01/01/2007: “Chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt nếu giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt cao hơn giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (trường hợp đấu thầu) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố; ngược lại là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (trường hợp đấu thầu) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố.”

Như vậy, theo phương pháp này, thì việc bù giá hợp đồng không phân biệt tại thời điểm điều chỉnh giá cả của nguyên nhiên vật liệu tăng hay giảm so với giá cả trong hợp đồng, mà được áp dụng chung cho cả hai trường hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về các nội dung Thanh tra Chính phủ nêu tại văn bản số 1504/TTCP-V.III.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T08. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (®· ký) ## Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |