| BỘ XÂY DỰNG Số: 211/BXD-KTXD - V/v: Hướng dẫn thanh, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam

Trả lời văn bản số 860/CV-2T ngày 27/8/2013 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam về việc vướng mắc trong thanh toán, quyết toán  hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết trừ trường hợp bổ sung khối lượng phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký.

Do đó, đối với trường hợp nêu tại văn bản số 860/CV-2T thì việc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam lập hồ sơ thanh toán, quyết toán các hạng mục hoàn thành theo đúng khối lượng thiết kế đã được phê duyệt, theo quyết định trúng thầu được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên là phù hợp với pháp luật hiện hành về thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (L06). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (®· ký) Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |