| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 212/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn tính dự toán chi phí xây dựng bổ sung điều chỉnh đơn giá theo chỉ số giá xây dựng. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi: Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Trả lời văn bản số 231/BQL-TDA ngày 27/8/2013 của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng về vướng mắc trong việc tính dự toán chi phí xây dựng bổ sung điều chỉnh đơn giá theo chỉ số giá, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các khối lượng công việc được thực hiện từ thời điểm quý IV/2011 trở về sau, khi sử dụng chỉ số giá vật liệu do tỉnh Sóc Trăng công bố thì giá trị vật liệu được xác định như sau:

GTT = GIV x Pn

Trong đó:

GTT: 	là giá trị thanh toán.

Pn:  	là hệ số điều chỉnh xác định theo chỉ số giá vật liệu do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng công bố.

GIV:	là giá trị vật liệu của khối lượng trong giai đoạn thanh toán ở thời điểm quý IV/2011 (bằng giá trị vật liệu trong hợp đồng gốc nhân với chỉ số giá vật liệu tại khu vực Cần Thơ do Bộ Xây dựng công bố).

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(L6). |  | (®· ký) |
|  |  | Phạm Văn Khánh |