BỘ XÂY DỰNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  2240/BXD – HĐXD

V/v điều chỉnh dự án ĐTXD                                  Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trả lời văn bản số 2684/TCTHK-BĐT ngày 10/10/2013 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam đề nghị hướng dẫn điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu làm việc văn phòng kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hàng không tại 200 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc quyết định gộp cả giai đoạn 2 và 3 Dự án Khu làm việc văn phòng kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hàng không tại 200 Nguyễn Sơn, quận Long Biên của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam thành một giai đoạn nhằm rút ngắn tiến độ triển khai Dự án, thống nhất về kiến trúc, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật công trình, đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt và lâu dài là phù hợp với quy định hiện hành,

Trước khi lập lại Dự án, việc kiểm toán để xác định chi phí đã thực hiện ở giai đoạn 2 làm cơ sở thanh toán cho các nhà thầu theo hợp đồng đã ký kết là cần thiết và phù hợp với pháp luật hiện hành. Việc Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp tục giao cho các đơn vị tư vấn trước đây để lập, thẩm tra dự án; đồng thời sử dụng một phần các kết quả đã thực hiện ở giai đoạn 2 nhằm giảm chi phí cho Dự án là phù hợp với quy định.

2. Việc lập, điều chỉnh lại Dự án sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của Dự án, do đó phải xem xét điều chỉnh tiến độ đầu tư khi lập lại Dự án nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện thuộc phạm vi được xem xét theo quy định. Khi lập lại dự án, Tổng công ty Hàng không Việt Nam căn cứ Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để lựa chọn phương pháp xác định tổng mức đầu tư, theo đó có thể lựa chọn phương pháp kết hợp thiết kế cơ sở của Dự án với suất vốn đầu tư xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố.

Căn cứ ý kiến nêu trên, đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam nghiên cứu để triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên, - Lưu: VT, HĐXD (VQT - 03). | ## KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đó ký Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |