| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 41 /BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Trả lời văn bản số 274/TKV-ĐT ngày 13/01/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hình thức hợp đồng mà đơn giá cho các công việc được điều chỉnh do trượt giá theo các thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo hướng dẫn tại văn bản số 887/BXD-KTXD ngày 07/6/2011, số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 và số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới, thì đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP  ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư quyết định nhưng không được vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

Do đó đối với trường hợp nêu tại văn bản số 274/TKV-ĐT, thì Chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh giá hợp đồng theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với Nhà thầu và các quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ. Trường hợp điều chỉnh giá trị hợp đồng làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(L6). |  | (da ky) |
|  |  | Phạm Văn Khánh |