| # BỘ XÂY DỰNG Số: 542/BXD - KTXD V/v áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng XD. |  | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Ban quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 182/BQLDA6-DA3 ngày 15/01/2014 của Ban quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng các chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của gói thầu thuộc dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia (giai đoạn 1). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng đã quy định: “Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định các chỉ số giá cho công trình và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng.

Đối với công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chủ đầu tư tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình và quyết định việc áp dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng”.

2. Tuy nhiên, trường hợp nêu tại văn bản số 182/BQLDA6-DA3, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, hình thức hợp đồng điều chỉnh giá (các hợp đồng xây lắp đã được Bộ Giao thông Vận tải và nhà tài trợ JICA chấp thuận), vì vậy việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông Vận tải căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). |  | (đã ký) |
|  |  | Bùi Phạm Khánh |