BỘ XÂY DỰNG _______ Sè : 1276/BXD-VLXD V/v: gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _________________________ Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 6 n¨m 2014..

Kính gửi:    Công ty TNHH Luyện Cán Thép Hiệp Phát

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2414/UBND-KT ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa và công văn số 18/BC-HP ngày 21/4/2014 của Công ty TNHH Luyện Cán Thép Hiệp Phát đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét duy tu luồng Ba Ngòi và khu neo đậu tránh trú bão tại vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 23/9/2013, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1999/BXD-VLXD thống nhất việc Công ty TNHH Luyện Cán Thép Hiệp Phát được làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình thực hiện Dự án nạo vét duy tu luồng Ba Ngòi và khu neo đậu tránh trú bão tại vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ ngày 23/9/2013 đến ngày 31/3/2014.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Luyện Cán Thép Hiệp Phát, trong khoảng thời gian qua do ảnh hưởng việc hỗ trợ, bồi thường di dời lồng, bè nuôi trồng thủy sản, hải sản tại khu vực thực hiện dự án, nên doanh nghiệp vẫn chưa tổ chức triển khai được việc nạo vét và xuất khẩu cát nhiễm mặn.

Trên cơ sở kết quả báo cáo, kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên, nhằm giải quyết yêu cầu mục tiêu nạo vét duy tu luồng và đảm bảo quá trình thực hiện Dự án không bị gián đoạn, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn việc Công ty TNHH Luyện Cán Thép Hiệp Phát làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), (khối lượng đã hướng dẫn tại văn bản số 1999/BXD-VLXD ngày 23/9/2013), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/12/2014. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của UBND tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét duy tu luồng Ba Ngòi và khu neo đậu tránh trú bão tại vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa của Công ty TNHH Luyện Cán Thép Hiệp Phát. Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định./.

| N¬i nhËn: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Giao thông vận tải; - UBND tỉnh Khánh Hòa; - Tổng cục Hải quan; - Cục Hải quan Khánh Hòa; - Lu: VT, VLXD. | kt.bé trëng thø trëng §· ký NguyÔn TrÇn Nam |
| --- | --- |