BỘ XÂY DỰNG _______ Sè : 670/BXD-VLXD V/v: xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét thông luồng cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _________________________ Hµ Néi, ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2015

Kính gửi:  Công ty cổ phần khoáng sản Kiến Hoàng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1037/UBND-KTN ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh Bình Định và công văn số 07/CV/2014 ngày 10/3/2015 của Công ty cổ phần khoáng sản Kiến Hoàng về việc đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại cửa Đề Gi, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định”. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 715/BXD-VLXD ngày 18/4/2014, số  1079/BXD-VLXD ngày 28/5/2014 và số 2421/BXD-VLXD ngày 30/9/2014 thống nhất việc Công ty cổ phần khoáng sản Kiến Hoàng làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình thực hiện Dự án “Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại cửa Đề Gi, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định” với tổng khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ ngày 18/4/2014 đến ngày 31/3/2015.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định và Công ty cổ phần khoáng sản Kiến Hoàng, do doanh nghiệp mới thực hiện nạo vét thi công từ đầu tháng 9/2014 đến nay, nên khối lượng mới thực hiện nạo vét và xuất khẩu 232.500 m3. UBND tỉnh Bình Định đang chỉ đạo Công ty cổ phần khoáng sản Kiến Hoàng và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án trước mùa mưa bão năm 2015. Dự kiến khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn còn lại 1.857.500 m3.

Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên của UBND tỉnh Bình Định và Công ty cổ phần khoáng sản Kiến Hoàng, nhằm đảm bảo mục tiêu của Dự án thông luồng phục vụ tàu thuyền ra vào tránh trú bão ở cửa Đề Gi được thuận lợi và an toàn, Bộ Xây dựng thống nhất việc Công ty cổ phần khoáng sản Kiến Hoàng làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại cửa Đề Gi, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định” với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối) trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/10/2015. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế Dự án, sự giám sát đề xuất của cơ quan liên quan và doanh nghiệp, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án được xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại cửa Đề Gi, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định”. Đề nghị Công ty cổ phần khoáng sản Kiến Hoàng thực hiện theo đúng quy định./.

| N¬i nhËn: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - UBND tỉnh Bình Định; - Tổng cục Hải quan; - Cục Hải quan tỉnh Bình Định; - L­u: VT, VLXD. | Kt.bé tr­ëng thø tr­ëng (®· ký) NguyÔn TrÇn Nam |
| --- | --- |