| BỘ XÂY DỰNG ______ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _________________________ |
| --- | --- |
| Sè : 585 /BXD-VLXD V/v xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét thông luồng cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định | Hµ Néi, ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2016 |

Kính gửi:  Công ty cổ phần khoáng sản Kiến Hoàng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 510/UBND-KTN ngày 23/2/2016 của UBND tỉnh Bình Định và công văn số 07/CV/2016 ngày 16/2/2016 của Công ty cổ phần khoáng sản Kiến Hoàng (gọi tắt là Công ty Kiến Hoàng) về việc đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại cửa Đề Gi, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định” (gọi tắt là Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1079/BXD-VLXD ngày 28/5/2014 thống nhất việc Công ty Kiến Hoàng làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình thực hiện Dự án với tổng khối lượng tối đa 1.000.000 m3, trong khoảng thời gian từ ngày 28/5/2014 đến ngày 30/9/2014. Tiếp đó, Bộ Xây dựng có văn bản số 2421/BXD-VLXD ngày 30/9/2014 gia hạn để Công ty Kiến Hoàng xuất khẩu cát nhiễm mặn với tổng khối lượng tối đa 897.000 m3, trong khoảng thời gian từ ngày 30/9/2014 đến ngày 31/3/2015, văn bản số 670/BXD-VLXD ngày 02/4/2015 thống nhất việc xuất khẩu cát nhiễm mặn với tổng khối lượng tối đa 1.000.000 m3, trong khoảng thời gian từ ngày 02/4/2015 đến ngày 31/10/2015.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định và Công ty Kiến Hoàng, thì tổng  khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án đã xuất khẩu năm 2014 và năm 2015 là 1.021.390 m3, khối lượng còn lại cần nạo vét theo thiết kế giai đoạn 1 của Dự án là 1.068.610 m3 (Một triệu không trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm mười mét khối).

Trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Bình Định và Công ty Kiến Hoàng, nhằm đảm bảo thông luồng phục vụ tàu thuyền ra vào tránh trú bão ở cửa Đề Gi được thuận lợi và an toàn, Bộ Xây dựng thống nhất việc Công ty Kiến Hoàng làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 1.068.610 m3 (Một triệu không trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm mười mét khối), là khối lượng còn lại cần nạo vét theo thiết kế giai đoạn 1 của Dự án, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/12/2016.

Công ty Kiến Hoàng phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét….), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét và Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận, phê duyệt.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bình Định về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án. Đề nghị Công ty Kiến Hoàng thực hiện theo đúng quy định./.

| N¬i nhËn: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - UBND tỉnh Bình Định; - Tổng cục Hải quan; - Cục Hải quan tỉnh Bình Định; - L­u: VT, VLXD. | Kt.bé tr­ëng thø tr­ëng Đã ký Đỗ Đức Duy |
| --- | --- |